## АДМИНИСТРАЦИЯ РУБАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

|  |
| --- |
| от 26.03.2025 г. № 36  п. Рубашевка |

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Рубашевского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области на 2018-2029 годы» за 2024 год

В соответствии с постановлением администрации Рубашевского сельского поселения от 16.02.2021 г. № 12 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Рубашевского сельского поселения Аннинского муниципального района», администрация Рубашевского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Рубашевского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области на 2018-2029 годы» за 2024 год, согласно приложению № 1, 2.
2. Данное постановление подлежит обнародованию, а также размещению на официальном сайте администрации Рубашевского сельского поселения в сети интернет.

Глава Рубашевского

сельского поселения В.А.Свиридов

Приложение № 1

к постановлению

администрации Рубашевского

сельского поселения

от 26.03.2025 г. № 36

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Рубашевского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области на 2018-2029 годы» | Администрация Рубашевского сельского поселения | 31.12.2029 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;  - Бесперебойное обеспечение централизованным электроснабжением, газоснабжением, водоснабжением и теплоснабжением территории Рубашевского сельского поселения;  - Улучшение качественных показателей питьевой воды;  - Увеличение количества потребителей, а также объема сбора средств за предоставленные услуги;  - Улучшение экологической ситуации. | - Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;  - Бесперебойное обеспечение централизованным электроснабжением, газоснабжением, водоснабжением и теплоснабжением территории Рубашевского сельского поселения;  - Улучшение качественных показателей питьевой воды;  - Увеличение количества потребителей, а также объема сбора средств за предоставленные услуги;  - Улучшение экологической ситуации. | - |

Приложение № 2

к постановлению

администрации Рубашевского

сельского поселения

от 26.03.2025 г. № 36

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Рубашевского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области на 2018-2029 годы» | Всего | 7507,9 | 7507,9 | 7507,9 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 1479,9 | 1479,9 | 1479,9 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 1479,9 | 1479,9 | 1479,9 |
| - районного бюджета |  |  |  |
| местный бюджет | 6028,0 | 6028,0 | 6028,0 |
| внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |